# 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 桐柏泓鑫新材料有限公司桐柏鑫泓银制品有限责任公司危化品生产搬迁改造退城入园建设项目（一期）安全验收评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021080225 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 建设项目一期建设内容为年产1500吨硝酸银生产线和年产50吨银粉生产线及配套的仓储、环保及公用工程设施。主要包括主要包括硝酸银生产车间一座（硝酸提纯间）、发烟硝酸储罐区一处、银粉银浆车间（一期建设内容：年产50吨银粉生产线涉及的设备、设施）一座、1#仓库及2#仓库各一座、变配电室一座、锅炉房一座及办公楼一座、餐厅一座（包括消防泵房）及辅助的消防水池、废水收集及处理设施、事故废水收集池及初期雨水池、环保设施等。 该项目于2019后2月19日在桐柏县发改委备案，取得《河南省企业投资项目备案证明》，2019年5月5日桐柏化工产业集聚区管委会出具了同意项目入驻园区的证明。项目的安全条件评价由河南省伟华安全科技有限公司负责，安全条件审查于2019年8月14日取得南阳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宛应急化项目安条审字[2019]4号）。工程设计由湖北省缘达化工工程有限公司承担，该项目的安全设施设计于2020年7月31日取得南阳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宛应急危化项目安设审字[2020]0001号）。项目于2020年4月9日开始了土建部分施工，硝酸银生产线于2020年8月6日开始设备、管道安装，于2020年11月26日全部施工结束。 项目安装工程由河南省安装集团有限责任公司负责，该公司具有建筑工程施工总承包壹级、化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、总承包贰级安装资质。项目监理由河南省豫建工程管理有限公司负责监理，该公司具有房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资质、石油化工监理甲级资质。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 评价组认为：桐柏泓鑫新材料有限公司桐柏鑫泓银制品有限责任公司危化品生产搬迁改造退城入园建设项目（一期）的各类安全设施能够按照安全设施设计要求，安装到位，经调试和试运行，其安全生产装置和生产设备运转正常，试运行以来未发生任何不安全事故，并针对评价过程中提出的问题企业积极进行了整改、完善，安全设施全部投入使用，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章、标准及规范的要求，符合安全设施竣工验收条件，符合危险化学品生产企业安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 张静 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李新国 | 0800000000202490 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李新国 | 0800000000202490 |  | 二级 |  |
|  | 朱义辉 | 0800000000202573 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.12.20 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2020.12.20 |  | 看现场、收集资料 |  |